Pomiechówek 2008-11-18

ZP.341/22/2/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej 
im. J. Kusocińskiego w Goławicach, gmina Pomiechówek”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez:

- w załączniku Nr 6 do SIWZ, tj. w projekcie umowy, w § 2 dodaje się ustęp 5 
w brzmieniu:

„5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w trakcie realizacji robót utrzymywać się będą złe warunki pogodowe (długotrwałe i ciągłe opady lub niska temperatura), które uniemożliwiać będą realizację zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. Jednakże Wykonawca musi wykonać do dnia 19.12.2008 r. roboty o wartości co najmniej 75.000 zł brutto.”

Wójt

/-/ Dariusz Bielecki