Zał. Nr  2a do

Uchwały  NrXXXIV\245\06

Rady Gminy Pomiechówek.

z dnia12.04.2006 rok

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  OBJĘTE
WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI  INWESTYCYJNYMI

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna ## realizująca lub koordynująca zadanie program | Okres realizacji zadania programu | Łączne nakłady |  | Nakłady do poniesienia | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łączne nakłady | w tym: | łączne nakłady w tym: |  | łączne nakłady w tym: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje ** |  | pożyczki kredyty obligacje, dotacje ** |  | pożyczki kredyty obligacje dotacje ** |
| 1 | 010 | 01010 | Wodociąg Stanisławowo i P-k | Urząd Gminy Pomiechówek | 2005-2008 | 530.000 |  | 360.000 | 260.000 | - | 50.000 |  | 50.000. | - |
| 2 | 600 | 60016 | Chodnik ul.Serocka,Drogi Wymysły,Nowy Modlin,Goławice II,Pomocnia,chodnik ul.Nasielska,drogi ul.Świerczewskiego,Czarnowo ,chodnik Orzechowo ,Kilińskiego Nowy Modlin-Kosewo | .Urząd Gminy Pomiechówek | 2005-2008 | 3.082.000 |  | 1970.000 | 1.370.000 | - | 300.000 | - | 300.000 | - |
| 3. | 801 | 80101 | Projekt hali sportowej | Szkoła Podstawowa | 2006-2008 |  |  | 120.000 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulic Wymysły,Pomiechó-wek,Kosewko,Ceg. Kosewo,Goławice I,II , Pomiechówek ul.Wolności ,Bronisławka,Kikoły, | Urząd Gminy Pomiechówek | 2005-2008 | 487.602 |  | 305.000 | 255.000 | - | 50.000 | - | - | - |
| 5 | 900 | 90095 | Modernizacja oczy-szczalni ścieków, | Urząd Gminy Pomiechówek | 2005-2008 | 5.775.688 |  | 5.625.018 | 366.000 | 319.500 | 1.723.458 | 1.508.593 | 3.535.560 | 3.093.670 |
| 6 | 900 | 90095 | Kanalizacja –projekty ulic : Broniewskiego,Polna ,Kilińskiego , Kupiecka i Przejazdowa | Urząd Gminy Pomiechówek | 2006- 2007 | 35.000 |  | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  |  |
| # RAZEM |  |  |  |  |  |  | 9.454.290 | 8.415.018 | 2.406.000 | 319.500 | 2.123.458 | 1.508.593 | 3.885.560 | 3.093.670 |